PlaceOS 웹/앱 구현 로드맵

PPPP 바이브 코딩 실행안

기초 구조(Platform·Page·Posting·Program) 기반

Claude Code 바이브 코딩 · 네이버 지도/네이버페이 연동

작성일 2026-05-30  ·  작성 PlaceOS (sh.pac)

# 핵심 요약 (Executive Summary)

본 로드맵은 PlaceOS의 기초 구조(PPPP)를 실제로 동작하는 웹/앱으로 구현하기 위한 실행안이다. 모든 기능(Platform·Page·Posting·Program)은 Claude Code 기반 바이브 코딩으로 만든다. 각 단계마다 (1)어떤 폴더에서 (2)어떤 데이터를 어디서 받아 (3)어떻게 저장하고 (4)어떤 프롬프트/코드로 구현하며 (5)산출물을 어디에 기록·공유하는지를 모두 명시한다. 최종 산출물은 AI 광고 전략 시스템, 결제 시스템, 그리고 네이버 지도/네이버페이 연동으로 수렴한다.

Platform의 핵심 재정의:

Platform은 “이 상권에 어떤 업종이 위험한가”를 분석하는 도구가 아니라, 물리적 상권을 디지털로 재정의하는 공간이다. 고객은 상권을 물리적으로 방문하기 전에 AI·인스타그램·네이버 지도로 먼저 ‘디지털 스킨십’을 한다. 그 첫 인식과 마지막 기록이 일어나는 디지털 공간이 곧 Platform이다.

### 전체 한눈에 보기

| 구분 | 기능(P) | 만드는 것 | 주 폴더 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 거시 | Platform | 상권 디지털 프로필 + AI 추천 엔진 | ml/, backend/services | 상권 프로필(Gold) |
| 미시 | Page | 공실 히트맵 + 3D/지도 시각화 | frontend/ | 지도 화면·히트맵 |
| 미시 | Posting | 입점 솔루션 카드(3 tier) | backend/services | ROI 비교 리포트 |
| 거시 | Program | LLM 마케팅·행사 자동화 | backend/services | 마케팅/행사 기획안 |
| 연동 | 네이버 | 지도 + 네이버페이 결제 | frontend/lib, backend/api | 지도 SDK·결제 플로우 |

# 1. Platform의 재정의 — 디지털 스킨십

## 1.1 기존 정의 vs PlaceOS의 정의

| 구분 | (X) 좁은 정의 | (O) PlaceOS의 정의 |
| --- | --- | --- |
| Platform이란 | 상권에 어떤 업종이 들어와야/위험한가를 분석하는 엔진 | 물리적 상권을 디지털로 재정의하는 것 |
| 핵심 행위 | 데이터 분석·예측 | 상권에 대한 첫 인식·정보·평가가 일어나는 디지털 공간을 운영 |

## 1.2 디지털 스킨십(Digital Skinship) 가설

상권의 존재는 물리적이지만, 이용과 경험에 대한 의사결정은 온라인에서 먼저 일어난다. 고객은 상권/상가와의 첫 ‘스킨십’을 AI·인스타그램·네이버 지도 같은 디지털 채널로 하고, 방문 후의 감정·평가·경험도 온라인(별점·리뷰·해시태그)으로 기록한다. 따라서 상권은 물리적 공간이라도 반드시 디지털 스킨십을 먼저 거친다.

디지털 스킨십 폐루프 [고객 여정 = 폐루프(Closed Loop)] (1) 디지털 스킨십 (2) 물리적 방문 (3) 디지털 기록 AI 추천·인스타그램· → 실제 상권/상가 → 별점·리뷰·사진· 네이버 지도·블로그 경험 해시태그로 평가 ¦ ¦ +---- 이 순환의 입구이자 출구가 'Platform' ----------+

## 1.3 Platform이 디지털 공간으로서 하는 일

- 상권 정체성 집약 — 채널별 노출·언급량, 주 고객층 연령·소득, 감성 지수(Sentiment Score)를 하나의 디지털 프로필로 모은다.

- 첫 스킨십 면(面) 제공 — 고객이 상권을 처음 만나는 화면(상권 카드·분위기 키워드·대표 이미지)을 만든다.

- 기록의 회수 — 방문 후 남긴 리뷰·사진·별점을 다시 데이터로 회수해 상권 프로필을 갱신한다(폐루프).

- AI 추천 엔진의 토대 — 이 데이터가 Page(히트맵)·Posting(입점)·Program(마케팅)의 입력값이 된다.

설계 원칙:

- Platform은 백엔드 분석 결과물이자 동시에 프런트의 첫 화면이다 → apps/backend(분석)와 apps/frontend(첫 스킨십 면) 양쪽에 존재한다.

- 네이버 지도/네이버페이 연동은 부가 기능이 아니라 디지털 스킨십의 채널 그 자체다(고객의 첫 접점이 네이버 지도이므로).

- 데이터는 항상 유입(스킨십)→경험→기록→재유입의 폐루프로 흐르도록 저장·갱신한다.

# 2. 기초 구조(PPPP) → 웹/앱 매핑

## 2.1 PPPP 흐름 (거시 · 미시)

| 층위 | 기능 | 역할 | 최종 산출물로의 연결 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거시 | Platform | 상권 AI 추천 엔진 — 각 상권을 하나의 디지털 플랫폼으로 운영 | 전 단계의 데이터 토대 |
| 미시 | Page | 공실 히트맵 & 3D 디지털 트윈 — 데이터를 지도 위에 시각화 | 지도 API 화면 |
| 미시 | Posting | 업종 솔루션 카드(고급화/가성비/기능중심) — 입점 의사결정 | ROI/매출 시뮬레이션 |
| 거시 | Program | 마케팅 자동화 — 온라인 퍼포먼스 + 오프라인 행사 기획 | AI 광고 전략 시스템 |

기초 구조의 ‘최종 산출물’ — (1) AI 광고 전략 및 시스템, (2) 결제 시스템 연동, (3) 네이버/카카오 지도 API — 은 본 로드맵에서 각각 Program, 네이버페이, 네이버 지도로 구현된다.

## 2.2 시스템 아키텍처

고수준 아키텍처 [사용자 (웹/앱 브라우저)] ¦ [React + TypeScript + Three.js + 네이버 지도 SDK] <- 프런트(첫 스킨십 면) ¦ REST 호출 (/api/v1/...) [FastAPI 백엔드] -- AI 추론 / 공간데이터 / 결제 / 마케팅 생성 ¦ [PostgreSQL+PostGIS] [Redis] [LSTM 공실예측] [GNN 업종추천] [LLM] ¦ [데이터 레이크: Bronze -> Silver -> Gold] (Airflow 파이프라인)

# 3. 공통 작업 — 폴더 생성 & Claude Code 설치

아래는 모든 P 작업에 앞서 1회만 수행하는 공통 준비다. 본 저장소(PlaceOS 모노레포)는 이미 골격이 구성되어 있으며, 새로 만들 때는 동일 구조를 따른다.

## 3.1 폴더 구조 (모노레포)

폴더 트리 PlaceOS/ ¦-- CLAUDE.md # Claude Code가 세션마다 자동 로드하는 컨텍스트 ¦-- .claude/ # settings.json + commands/ (슬래시 커맨드) ¦-- docs/ # 기능 명세 + 본 로드맵 (feature-*.md, VIBE-PROMPTS.md) ¦-- apps/ ¦ ¦-- backend/ # FastAPI (app/api/v1, services, models, schemas) ¦ `-- frontend/ # React+TS+Vite (src/components, lib, pages) ¦-- ml/ # LSTM(공실)·GNN(업종) + training + inference ¦-- data/ # bronze/ silver/ gold/ crawlers/ pipelines/ `-- infra/ # docker-compose / k8s / GitHub Actions

## 3.2 Claude Code 설치 · 인증 · 연결

Node.js 18+ 환경에서 전역 설치한다. Windows는 Docker/PostGIS 작업이 많으므로 WSL2를 권장한다.

설치 명령 # 1) 새 작업 폴더 생성 (새로 시작하는 경우) mkdir PlaceOS && cd PlaceOS # 2) Claude Code 전역 설치 npm install -g @anthropic-ai/claude-code claude --version # 설치 확인 # 3) 폴더에서 최초 실행 -> 브라우저 로그인(Anthropic 계정/API 키) claude # /login 으로 로그인 방식 변경 가능 # 4) git 초기화 (샌드박스 권한상 수동 1회) git init && git add -A && git commit -m "init: PlaceOS 모노레포 골격"

CLAUDE.md(프로젝트 컨텍스트)와 .claude/(권한·슬래시 커맨드)가 저장소에 있으면 Claude Code가 세션 시작 시 자동으로 읽는다. 즉, 폴더에 들어가 claude만 실행하면 프로젝트 규칙이 적용된 상태로 바이브 코딩이 시작된다.

## 3.3 바이브 코딩 사이클

“자연어 PRD → AI 코드 생성 → 검증” 사이클을 작은 단위로 반복한다.

- 작업을 3–5개 작은 단위로 쪼개 Claude Code에 제안받는다.

- 한 단위씩 코드 생성 → 즉시 실행/테스트로 검증한다(uvicorn, npm run dev, pytest).

- 통과하면 git commit. 더미 데이터에는 반드시 TODO 주석으로 실제 연동 지점을 남긴다.

## 3.4 데이터 레이어 규칙 (Bronze → Silver → Gold)

모든 데이터는 3계층 폴더로만 이동하며 원본을 절대 덮어쓰지 않는다.

| 레이어 | 내용 | 형식 | 예시 경로 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bronze | 수집 원본 그대로(무가공) | JSON·CSV·HTML | data/bronze/{상권}/{날짜}/reviews.json |
| Silver | 정제(결측·중복 제거, 주소→좌표 정규화) | Parquet | data/silver/{상권}/stores.parquet |
| Gold | 분석·서비스용 피처/집계 | Parquet→PostGIS 적재 | data/gold/platform_profile.parquet |

# 4. P별 바이브 코딩 구현

각 P는 동일한 6단계로 구현한다: (1)무엇을 만드는가 (2)데이터 출처·수집 (3)데이터 저장 (4)Claude Code 프롬프트 (5)산출 데이터 저장 (6)결과물 기록·공유. 프롬프트는 PlaceOS 폴더에서 claude 실행 후 그대로 붙여넣는다.

## 4.1 Platform — 상권 디지털 프로필 + AI 추천 엔진

### (1) 무엇을 만드는가

- 상권별 ‘디지털 프로필’(감성지수, 주고객 연령/소득, 채널별 노출, 분위기 키워드 5개)을 산출하는 백엔드 서비스.

- 공실 예측(LSTM)·업종 추천(GNN) 모델을 호출하는 /api/v1/ai 라우터.

### (2) 데이터 출처 · 수집

| 데이터 | 출처 | 수집 방법 |
| --- | --- | --- |
| 리뷰·별점·사진 | 네이버 지도·구글맵·인스타그램 | Selenium/Playwright 크롤링 |
| 주 고객층·유동인구 | 공공 빅데이터·통신사(향후 구매) | 공공 API / 데이터 구매 |
| 개·폐업 이력 | 국세청·지방행정인허가데이터 | 공공 REST API |

### (3) 데이터 저장

- 원본 → data/bronze/{상권}/{날짜}/ (reviews.json, biz_history.csv).

- 정제·좌표 정규화 → data/silver/{상권}/stores.parquet.

### (4) Claude Code 프롬프트

docs/10-platform-redefinition.md, feature-platform.md 를 읽어줘. data/silver 의 상권 리뷰·채널·인구 데이터를 입력으로 받아 '상권 디지털 프로필'(감성지수, 주고객 연령/소득, 채널별 노출, 분위기 키워드 5개)을 산출하는 apps/backend/app/services/platform_profile.py 를 만들어줘. ml/models/lstm(공실예측), ml/models/gnn(업종추천)을 호출하는 /api/v1/ai 라우터와 연결하고, 결과는 data/gold 의 platform_profile 스키마로 저장. 더미 데이터에는 TODO 표시.

### (5) 산출 데이터 저장

- 상권 프로필 → data/gold/platform_profile.parquet → PostgreSQL/PostGIS 적재.

### (6) 결과물 기록 · 공유

- 코드: git commit + push(GitHub). 분석 산출물(프로필 표/그래프): docs/ 또는 Notion/Drive로 공유.

## 4.2 Page — 공실 히트맵 + 3D/지도 시각화

### (1) 무엇을 만드는가

- 네이버 지도 위에 공실 위험도를 색상 히트맵으로 표시하는 프런트 컴포넌트.

- 건물 클릭 시 과거 3년 업종 변천사 + AI 요약 폐업 사유 + 추천 업종 적합도를 사이드 패널에 표시.

### (2) 데이터 출처 · 수집

| 데이터 | 출처 | 수집 방법 |
| --- | --- | --- |
| 공실/상가 위치 | 공공데이터포털·소상공인시장진흥공단 | REST API |
| 임대 매물 현황 | 네이버부동산 등 | Requests/Selenium |
| 건물 좌표(정규화) | 네이버 Geocoding API | backend naver_geo.geocode() |

### (3) 데이터 저장

- 원본 매물/상가 → data/bronze/{상권}/{날짜}/listings.json, stores.json.

- 좌표·히트맵 피처 → data/gold/vacancy_features.parquet (GeoJSON 변환은 백엔드 /heatmap).

### (4) Claude Code 프롬프트

feature-page.md 와 feature-naver-integration.md 를 읽어줘. apps/frontend 에서 네이버 지도(src/lib/naverMap.ts)를 상권 중심에 띄우고, /api/v1/heatmap/{district_id} GeoJSON 으로 공실 위험도를 색상 히트맵으로 표시하는 DistrictMap 컴포넌트를 만들어줘. 건물 클릭 시 과거 3년 업종 변천사 + AI 요약 폐업 사유 + 추천 업종 적합도를 사이드 패널에 표시. 색상 규칙(저위험 초록~고위험 빨강)은 상수로 분리.

### (5) 산출 데이터 저장 · (6) 기록 · 공유

- 히트맵 GeoJSON 캐시 → Redis. 화면 캡처/데모 영상 → docs/ 또는 공유 드라이브. 코드 → GitHub PR.

## 4.3 Posting — 입점 솔루션 카드 (3 tier)

### (1) 무엇을 만드는가

- 공실에 어떤 업소가 들어와야 하는가를 고급화(Premium)/가성비(Value)/기능중심(Function) 3개 tier로 비교.

- tier별 예상 매출·초기 투자비·월 고정비·ROI(회수 기간)·손익분기 시점을 산출.

### (2)–(3) 데이터 · 저장

- 입력: building_id, industry_type, strategy. 매출 예측은 LSTM(ml/inference) 재사용 — 신규 데이터 수집 없음.

- 업종별 투자비/고정비 기준값 → data/gold/cost_benchmarks.parquet (출처: 소진공 통계 + 프랜차이즈 공시).

### (4) Claude Code 프롬프트

feature-posting.md 를 읽어줘. 공실 building_id, industry_type, strategy(고급화/가성비/기능중심)를 입력받아 예상 매출(LSTM 재사용), 초기 투자비, 월 고정비, ROI(회수 기간), 손익분기 시점을 계산하는 apps/backend/app/services/posting.py 와 /api/v1/ai/simulate-revenue 를 만들어줘. 3개 tier를 한 번에 비교하는 '입점 솔루션 카드' 응답 스키마로 반환.

### (5)–(6) 산출 저장 · 공유

- 시뮬레이션 결과는 무상태(on-demand) 응답. 단건 리포트(5만원)는 PDF로 저장 → 네이버페이 결제와 연동. 코드 → GitHub.

## 4.4 Program — LLM 마케팅 자동화 + 행사 추천

### (1) 무엇을 만드는가

- (a) 온라인 퍼포먼스 마케팅(채널·예산·크리에이티브)과 (b) 오프라인 행사(축제·플리마켓·공연) 기획안을 LLM으로 자동 생성.

- Humanistic Authority(균형·공생·공감)를 시스템 프롬프트의 윤리 기준으로 반영 — 이것이 기초 구조의 ‘AI 광고 전략 및 시스템’이다.

### (2)–(3) 데이터 · 저장

- 입력: Platform 단계의 상권 프로필(data/gold/platform_profile). 추가 수집 없음.

- 생성된 콘텐츠/행사안 → data/gold/marketing_outputs/ (JSON) + PostgreSQL 이력 테이블.

### (4) Claude Code 프롬프트

feature-program.md 를 읽어줘. 상권 프로필을 입력으로 (a)온라인 퍼포먼스 마케팅(채널·예산·크리에이티브) (b)오프라인 행사(축제·플리마켓·공연) 기획안을 LLM 으로 자동 생성하는 apps/backend/app/services/llm.py + events.py + /api/v1/marketing/generate-content 를 만들어줘. Humanistic Authority(균형·공생·공감) 가이드를 시스템 프롬프트에 반영. LLM 키는 .env 사용.

### (5)–(6) 산출 저장 · 공유

- 생성 콘텐츠는 Rich Text Editor로 검수 후 B2B 대시보드/리포트로 제공. 코드 → GitHub, 결과물 → 고객 대시보드.

# 5. 네이버 지도 / 네이버페이 연동

PlaceOS의 디지털 스킨십 채널은 네이버 생태계다. 지도(첫 접점·위치 시각화)와 페이(성공보수·구독 결제)를 연동한다. 모든 키는 .env(.gitignore 보호)에 저장한다.

## 5.1 네이버 지도 (NAVER Cloud Platform — Maps)

NAVER Cloud Platform 콘솔에서 Application을 등록(Maps)하고, Web 서비스 URL에 개발 도메인(예: http://localhost:5173)을 등록한다.

### Web Dynamic Map (프런트 JS v3)

<!-- 2025년부터 파라미터가 ncpClientId -> ncpKeyId 로 변경(한시적 호환) --> <script src="https://oapi.map.naver.com/openapi/v3/maps.js?ncpKeyId=YOUR_KEY_ID"></script> // 프런트 래퍼: apps/frontend/src/lib/naverMap.ts (스텁 제공) // loadNaverMaps() 로 SDK 동적 로드 -> renderDistrictMap(el, center, vacancies)

### REST API (백엔드 — 주소→좌표 정규화)

| 기능 | 엔드포인트 |
| --- | --- |
| Geocoding (주소→좌표) | https://maps.apigw.ntruss.com/map-geocode/v2/geocode |
| Reverse Geocoding | https://maps.apigw.ntruss.com/map-reversegeocode/v2/gc |
| Directions (경로) | https://maps.apigw.ntruss.com/map-direction/v1/driving |

인증 헤더(REST): X-NCP-APIGW-API-KEY-ID: {Client ID} X-NCP-APIGW-API-KEY: {Client Secret} 백엔드 코드: apps/backend/app/services/naver_geo.py (geocode 스텁 제공)

## 5.2 네이버페이 (결제형 연동)

개발자센터(developer.pay.naver.com)에서 가맹점 등록 후 사용. 결제 플로우는 예약 → 인증 → 승인 → 정산 조회 순이다.

① 결제 예약(reserve) -> ② 사용자 인증(네이버페이 창) -> ③ 결제 승인(apply, paymentId) -> ④ 결제내역/정산 조회

| 단계 | 엔드포인트(개념) | PlaceOS 용도 |
| --- | --- | --- |
| 예약 | /payments/v2.2/reserve | DaaS 구독료·리포트 단건(5만원) 결제 시작 |
| 승인 | /payments/v2.2/apply/payment | paymentId로 실제 승인 |
| 조회 | /payments/v2.2/list/... | 정산·거래완료 내역 → 공실매칭 성공보수 정산 |

백엔드 코드: apps/backend/app/api/v1/payments.py (reserve/apply 스텁 제공).

### 연동 프롬프트

feature-naver-integration.md 를 읽어줘. 1) naver_geo.py 의 geocode 로 data/bronze 상가 주소를 좌표로 정규화해 data/silver 에 parquet 으로 저장하는 스크립트를 data/pipelines 에 만들어줘. 2) payments.py 의 reserve/apply 스텁을 실제 네이버페이 결제형 플로우로 채워줘(.env 키 사용).

# 6. 최종 산출물 통합 · 배포 · 공유

| 기초 구조의 최종 산출물 | PlaceOS 구현 | 위치 |
| --- | --- | --- |
| AI 광고 전략 및 시스템 | Program(LLM 마케팅·행사 자동화) | backend/services/llm.py, events.py |
| 결제 시스템 연동 | 네이버페이 결제형 | backend/api/v1/payments.py |
| 지도 API 활용 | 네이버 지도 Dynamic Map + Geocoding | frontend/lib/naverMap.ts, backend naver_geo.py |

## 6.1 배포

- 백엔드: Docker → AWS(EC2/RDS PostGIS/ElastiCache Redis), 또는 초기엔 단일 EC2.

- 프런트: Vite 빌드 → Vercel 또는 S3+CloudFront.

- CI/CD: GitHub Actions(infra/)로 빌드·테스트·배포 자동화.

## 6.2 결과물 기록 · 공유 규칙

- 코드: GitHub(브랜치 → PR → 리뷰 → merge). 커밋 단위는 작게.

- 데이터: 원시(개인정보 가능)는 git 제외(.gitignore). 비식별화된 Gold 산출물만 공유.

- 문서·리포트: docs/(.md) + Word/PDF 리포트 → Notion/Drive로 B2B 고객·투자자에 공유.

# 7. 실행 일정 (6개월 / 주차)

| 기간 | 마일스톤 | 핵심 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 (1–4주) | 공통 셋업 + 거점 확정 | Claude Code 셋업, 거점 1곳 확정, Bronze 수집 시작 | 데이터 수집 파이프라인 |
| M2 (5–8주) | Platform | 상권 프로필 서비스 + LSTM/GNN 1차 학습(정확도 70%) | Gold 프로필 + AI API |
| M3 (9–12주) | Page | 네이버 지도 + 공실 히트맵 + 3D 트윈 프로토타입 | 지도 화면(로딩<3초) |
| M4 (13–16주) | Posting | 입점 솔루션 카드(3 tier) + 매출/ROI 시뮬레이터 | ROI 비교 리포트 |
| M5 (17–20주) | Program + 네이버페이 | LLM 마케팅/행사 자동화 + 결제 연동 | 마케팅안 + 결제 플로우 |
| M6 (21–24주) | 통합 · 배포 · B2B 파일럿 | 통합 테스트, AWS 배포, 파일럿 5–10건 | MVP 서비스 + 파일럿 |

## 8. 부록 — 데이터 출처 요약

| 데이터 | 출처 | 수집 | Bronze 저장 경로 |
| --- | --- | --- | --- |
| 리뷰·별점 | 네이버 지도·구글맵·인스타 | Selenium/Playwright | bronze/{상권}/{날짜}/reviews.json |
| 공실·상가 | 공공데이터포털·소진공 | REST API | bronze/{상권}/{날짜}/stores.json |
| 임대 매물 | 네이버부동산 | Requests/Selenium | bronze/{상권}/{날짜}/listings.json |
| 개·폐업 | 국세청·인허가데이터 | 공공 API | bronze/{상권}/{날짜}/biz_history.csv |
| 주소→좌표 | 네이버 Geocoding | naver_geo.geocode() | silver/{상권}/stores.parquet |

본 로드맵의 보조 문서: docs/10-platform-redefinition.md(Platform 재정의), docs/feature-naver-integration.md(네이버 연동), docs/VIBE-PROMPTS.md(프롬프트 모음), data/README.md(데이터 규칙). 모두 저장소에 함께 생성됨.