## Slide 1
SPACEOS · 디지털 트윈 상권 플랫폼
웹·앱 구현 로드맵
PPPP 바이브 코딩 실행안
기초 구조(Platform·Page·Posting·Program) 기반 · Claude Code 바이브 코딩 · 네이버 지도/네이버페이 연동
Platform
Page
Posting
Program
2026-05-30 · 팀 공유용

## Slide 2
한 장 요약
우리가 만드는 것
Platform
상권 디지털 프로필 + AI 추천 엔진
각 상권을 하나의 디지털 플랫폼으로
Page
공실 히트맵 + 3D·지도 시각화
어떤 업장이 어디에 있는가
Posting
입점 솔루션 카드 (3 tier)
이 공실에 어떤 업소가 맞는가
Program
LLM 마케팅·행사 자동화
상권에 맞춘 홍보를 자동 생성
최종 산출물
AI 광고 전략 시스템 · 네이버페이 결제 연동 · 네이버 지도 API
SpaceOS · PPPP 바이브 코딩 로드맵
02

## Slide 3
핵심 개념
Platform = 물리적 상권을 디지털로 재정의
‘분석 도구’가 아니다
고객은 상권을 방문하기 전에 AI·인스타그램·네이버 지도로 먼저 만난다.
방문 후엔 별점·리뷰·해시태그로 경험을 온라인에 기록한다.
즉, 물리 공간이라도 먼저 ‘디지털 스킨십’을 거친다.
그 첫 인식과 마지막 기록이 일어나는 디지털 공간이 곧 Platform이다.
디지털 스킨십 폐루프(Closed Loop)
① 디지털 스킨십
AI·인스타·네이버 지도
↓
② 물리적 방문
실제 상권/상가 경험
↓
③ 디지털 기록
별점·리뷰·사진·해시태그
입구이자 출구 = Platform
SpaceOS · PPPP 바이브 코딩 로드맵
03

## Slide 4
프레임워크
PPPP — 거시·미시 흐름
거시 (Macro)
미시 (Micro)
P1
Platform
상권 AI 추천 엔진 — 각 상권을 디지털 플랫폼으로
P2
Page
공실 히트맵 & 3D 디지털 트윈 시각화
P4
Program
마케팅 자동화 — 온라인 퍼포먼스 + 오프라인 행사
P3
Posting
업종 솔루션 카드 — 고급화·가성비·기능중심
↓
↓
최종 산출물 AI 광고 전략 시스템 · 네이버페이 결제 · 네이버 지도 API
SpaceOS · PPPP 바이브 코딩 로드맵
04

## Slide 5
개발 방식
바이브 코딩 + 공통 셋업
바이브 코딩 사이클
1
자연어 PRD 작업을 3–5개 작은 단위로 쪼갠다
2
AI 코드 생성 Claude Code가 한 단위씩 작성
3
검증·커밋 실행/테스트 통과 → git commit
공통 셋업 (1회)
mkdir SpaceOS && cd SpaceOS
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
claude # 폴더에서 로그인·시작
git init && git add -A && git commit
데이터는 3계층으로만 흐른다
Bronze
원본 그대로 (JSON·CSV·HTML)
→
Silver
정제·주소→좌표 (Parquet)
→
Gold
분석·서비스용 피처 (PostGIS)
SpaceOS · PPPP 바이브 코딩 로드맵
05

## Slide 6
구현 ①/4 · PLATFORM
상권 디지털 프로필 + AI 추천 엔진
무엇을 만드나
상권별 디지털 프로필(감성지수·주고객·채널 노출·분위기 키워드)
공실 예측(LSTM)·업종 추천(GNN) 호출 /api/v1/ai
데이터 — 출처·저장
출처: 네이버 지도·인스타 리뷰, 공공 개·폐업 이력
저장: bronze/{상권} → silver(정제·좌표) → gold(프로필)
Claude Code 프롬프트 (요점)
"상권 silver 데이터로 ‘상권 디지털 프로필’을
산출하는 platform_profile.py 와 /api/v1/ai
라우터를 만들어줘. 결과는 gold 에 저장."
산출 · 저장 · 공유
gold/platform_profile.parquet → PostGIS 적재
코드 GitHub · 프로필 표는 Notion/Drive 공유
SpaceOS · PPPP 바이브 코딩 로드맵
06

## Slide 7
구현 ②/4 · PAGE
공실 히트맵 + 3D·지도 시각화
무엇을 만드나
네이버 지도 위 공실 위험도 색상 히트맵
건물 클릭 → 3년 변천사·폐업 사유·추천 업종 패널
데이터 — 출처·저장
출처: 공공데이터(상가)·네이버부동산(매물)
저장: bronze 원본 → gold/vacancy_features, 좌표는 Geocoding
Claude Code 프롬프트 (요점)
"naverMap.ts 로 지도를 띄우고 /api/v1/heatmap
GeoJSON 으로 공실 위험도를 색상 히트맵으로
표시하는 DistrictMap 컴포넌트를 만들어줘."
산출 · 저장 · 공유
히트맵 GeoJSON → Redis 캐시
화면 캡처·데모 → 공유 드라이브, 코드 PR
SpaceOS · PPPP 바이브 코딩 로드맵
07

## Slide 8
구현 ③/4 · POSTING
입점 솔루션 카드 (3 tier)
무엇을 만드나
공실에 맞는 업소를 3 tier로 비교
고급화 · 가성비 · 기능중심(다크키친·물류)
tier별 매출·투자비·ROI·손익분기 산출
데이터 — 출처·저장
입력: building_id·업종·전략 (신규 수집 없음)
기준값: gold/cost_benchmarks (소진공·프랜차이즈 공시)
Claude Code 프롬프트 (요점)
"building_id·업종·전략을 입력받아 매출(LSTM
재사용)·투자비·ROI·손익분기를 계산하는
/api/v1/ai/simulate-revenue 를 만들어줘."
산출 · 저장 · 공유
On-demand 응답 (무상태)
단건 리포트는 PDF → 네이버페이 결제 연동
SpaceOS · PPPP 바이브 코딩 로드맵
08

## Slide 9
구현 ④/4 · PROGRAM
LLM 마케팅 · 행사 자동화
무엇을 만드나
(a) 온라인 퍼포먼스 마케팅(채널·예산·크리에이티브)
(b) 오프라인 행사(축제·플리마켓·공연) 기획 자동 생성
= 기초 구조의 ‘AI 광고 전략 시스템’
데이터 — 출처·저장
입력: Platform 상권 프로필 (추가 수집 없음)
저장: gold/marketing_outputs + 이력 테이블
Claude Code 프롬프트 (요점)
"상권 프로필로 온라인 마케팅·오프라인 행사
기획안을 생성하는 /api/v1/marketing/
generate-content 를 만들어줘. 공감 가이드 반영."
산출 · 저장 · 공유
콘텐츠 검수 후 B2B 대시보드/리포트 제공
Humanistic Authority(균형·공생·공감) 기준 적용
SpaceOS · PPPP 바이브 코딩 로드맵
09

## Slide 10
외부 연동
네이버 지도 + 네이버페이
지도
네이버 지도 (NCP Maps)
디지털 스킨십의 첫 접점 — 위치·공실 시각화
Web Dynamic Map v3 (ncpKeyId) — 프런트 지도
Geocoding REST — 상가 주소 → 좌표 정규화(Silver)
코드: frontend/lib/naverMap.ts · backend/naver_geo.py
페이
네이버페이 (결제형)
01
예약 reserve
02
인증 네이버페이 창
03
승인 apply · paymentId
04
정산 거래완료 조회
용도: DaaS 구독료 · 리포트 단건 · 공실매칭 성공보수
⚠ 모든 키는 .env(.gitignore)로 보호 — 코드에 하드코딩 금지
SpaceOS · PPPP 바이브 코딩 로드맵
10

## Slide 11
일정
6개월 로드맵 (M1–M6)
M1
공통 셋업·거점
데이터 수집 시작
M2
Platform
AI 1차 학습 70%
M3
Page
지도·히트맵(<3초)
M4
Posting
ROI 시뮬레이터
M5
Program·페이
마케팅+결제
M6
통합·배포
B2B 파일럿 5–10건
KPI: AI 공실 예측 70%+ · 3D 맵 로딩 <3초 · B2B 파일럿 5–10건 · 유료 전환 의향 30%+
SpaceOS · PPPP 바이브 코딩 로드맵
11

## Slide 12
다음 액션 & 역할
M1 1주차 — 거점 1곳 확정(라페스타·웨스턴돔 vs 홍대·연남동) 후 즉시 데이터 수집 착수
DE
데이터 엔지니어
크롤러·파이프라인, Bronze→Gold, 백엔드 API, 인프라
ML
머신러닝
LSTM(공실)·GNN(업종), 피처 엔지니어링, MLflow
UX
프런트/UX
React·Three.js·네이버 지도, 히트맵·3D 트윈 UI
바이브 코딩으로 6개월 안에 ‘예측 가능한 상권 플랫폼’ MVP를 만든다.
SpaceOS · PPPP 바이브 코딩 로드맵
12