SpaceOS

3대 핵심 기능 작명 및 고양시 타겟 개발 로드맵

PULSE · MIRROR · FIT  +  BLOOM

60일 MVP + 24개월 확장 이중 구조 로드맵

대상 지역: 경기도 고양시 (덕양구 · 일산동구 · 일산서구)

작성일: 2026년 5월 14일  |  버전: v1.0

"모든 창업자의 꿈이 성공하고, 모든 고객이 최고의 경험을 만나는 상권을 디지털로 짓는다."

# 1. Executive Summary (핵심 요약)

SpaceOS는 물리적 상권의 리뷰·공실·매출·유동인구 데이터를 결합해 "예측 가능한 상권 플랫폼"을 만드는 디지털 트윈 서비스다. 본 문서는 SpaceOS를 다음 3대 기능 + 1개 통합 솔루션으로 분리하여 명명하고, 경기도 고양시 전역(덕양·일산동·일산서)을 대상으로 60일 MVP와 24개월 확장 로드맵을 정의한다.

### 1.1 3대 핵심 기능 + 통합 솔루션

| 모듈 | 한 줄 정의 | 작명 의미 (Why) |
| --- | --- | --- |
| PULSE | 상권 AI 추천 엔진 | Predictive Urban-commerce LSTM/Sentiment Engine. 상권의 살아있는 맥박을 LSTM·GNN·감성분석으로 읽고, "어디"와 "언제"를 추천한다. |
| MIRROR | 공실 히트맵 & 디지털 트윈 | Mapping Inventory & Real-time Retail Occupancy Replica. 물리 공간을 그대로 비추는 디지털 거울 — 공실·임대·층별 정보를 3D 디지털 트윈으로 시각화한다. |
| FIT | 업종 적합도 분석기 | Function-Intent Tenant matcher. 공간의 "기능(고객 방문 vs 배달/제조)"과 "포지셔닝(고급화 vs 가성비)"을 분석해 비용-효용 최적 업종을 매칭한다. |
| BLOOM | 통합 온·오프라인 마케팅 | Blended Local Online-Offline Marketing. PULSE·MIRROR·FIT 결과를 받아 퍼포먼스 마케팅(온라인)과 행사·축제 기획(오프라인)을 자동 설계한다. |

### 1.2 고양시를 첫 타겟으로 삼는 이유

- 인구 약 108만 명(2025 기준)의 광역 베드타운형 도시 — 정형 상권(라페스타·웨스턴돔)과 비정형 골목 상권(밤리단길·삼송)이 공존해 단일 시군 안에서 3가지 상권 생애주기(성장·성숙·쇠퇴)를 모두 검증 가능.

- 일산동구 신촌/이대급 공실률 13.6%(2025 Q3) — "공실 히스토리 단절" 문제가 실측 가능한 시장.

- GTX-A 운정~삼성 개통(2024)으로 덕양·삼송·지축 상권이 성장기에 진입 — 신규 임대 데이터·초기 방문객 패턴 선점 가치 큼.

- 고양시청·고양산업진흥원이 "디지털 산업·콘텐츠밸리" 정책 의지를 가진 B2G 1차 고객 확보 가능 지역.

### 1.3 60일 MVP 핵심 산출물

- PULSE α: 라페스타·웨스턴돔·밤리단길 3개 거점에 대한 AI 업종 추천 모델 (정확도 70% 목표)

- MIRROR α: 라페스타·웨스턴돔 약 200개 상가의 공실 히트맵 + 3D 디지털 트윈 프로토타입(Three.js+Mapbox)

- FIT α: 200개 상가에 대한 Cost-Benefit Quadrant 분류기 (방문형 고급화/방문형 가성비/기능형 배달/기능형 공장)

- BLOOM α: 라페스타 야간 시즌 행사 + 인스타그램 퍼포먼스 마케팅 1건 LLM 자동 기획안

# 2. SpaceOS의 Why — 우리는 왜 이 일을 하는가

SpaceOS의 존재 이유는 두 가지다.

첫째, 모든 스타트업·창업자·자영업자가 자신의 꿈을 이루도록 돕는 것.

둘째, 그 공간을 방문하는 모든 고객이 최고의 경험을 만나도록 돕는 것.

이 두 가지 가치는 단순한 슬로건이 아니라, 다음과 같이 시스템 설계 원칙으로 번역된다.

| 가치 | 시스템 설계 원칙 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 창업자의 꿈을 지킨다 | "망하지 않을 자리"를 데이터로 제시한다 | PULSE 매출 시뮬레이션, FIT 업종 적합도, MIRROR 폐업 사유 히스토리 — 3중 검증으로 폐업 확률을 사전에 차단 |
| 고객 경험을 극대화한다 | 상권의 정체성·분위기·역사를 보존하면서 발전시킨다 | BLOOM이 LLM으로 콘텐츠를 자동 생성할 때 Humanistic Authority 3대 지표(균형·공생·공감)를 점수화해 필터링 |
| 공정한 기회 배분 | 특정 자본·프랜차이즈 편중을 방지 | PULSE 추천 시 신규 진입자·로컬 브랜드 페어니스 가중치 부여 (균형 Balance 지표) |
| 지속 가능한 공생 | 임차인·임대인·소비자의 win-win | BLOOM 행사·MIRROR 임대 매칭이 재방문율·임대 지속성 KPI를 추적 |

## 2.1 디지털 4P (PPPP) 프레임워크의 적용

SpaceOS는 전통 마케팅 4P를 다음과 같이 디지털 트윈 시대의 4P로 전환한다. 이 전환이 3대 기능 작명의 철학적 토대다.

| 기존 4P | 전환 → 디지털 4P | SpaceOS 적용 |
| --- | --- | --- |
| Place | Platform | 상권 자체를 데이터·거버넌스가 작동하는 디지털 트윈 운영체계로 구축 → MIRROR 모듈이 담당 |
| Product/Price | Page | 개별 상가의 가치를 신뢰도 높은 디지털 인터페이스로 표현 → MIRROR 상가 상세 페이지 |
| Promotion(1) | Program | 상인·건물주·소비자 간 지속 가능한 관계 구축 → BLOOM 오프라인 행사/축제 기획 |
| Promotion(2) | Posting | 알고리즘 기반 자동화된 반복 커뮤니케이션 → BLOOM 퍼포먼스 마케팅 자동 게시 |

# 3. 3대 핵심 기능 정의

## 3.1 PULSE — 상권 AI 추천 엔진

Predictive Urban-commerce LSTM/Sentiment Engine — "상권의 맥박을 읽는 AI"

### 작동 원리

PULSE는 상권을 "살아있는 유기체"로 가정한다. 맥박(시계열 매출·유동인구), 호흡(SNS 리뷰 감성), 신경망(업종 간 시너지/잠식)을 동시에 측정해 (1) 어떤 상권에 (2) 언제 (3) 어떤 업종이 들어가면 가장 성공할 가능성이 높은지를 추천한다.

### 핵심 AI 모델

- LSTM 시계열 예측: 월별 매출·공실률·유동인구의 시계열을 학습해 6~12개월 미래값 예측 (MAE 기준 정확도 70% → 90%)

- GNN (Graph Neural Network): 점포·업종을 노드, 공간 근접성·고객 공유·리뷰 키워드 유사성을 엣지로 그래프화. 시너지·잠식 효과를 정량화 (기존 대비 20% 정확도 향상)

- KR-FinBert 감성 분석: 네이버·인스타·블로그 리뷰의 한국어 감성 점수 + 부정 키워드(주차 불편/노후화/공실) 트렌드 감지

### PULSE의 출력 (Outputs)

- 상권별 30/90/180일 매출·공실률 예측 (LSTM)

- 공실 1건당 Top-5 추천 업종 + 시너지 점수 (GNN)

- 상권 Sentiment Score (0~100) + 부정 키워드 워드클라우드

- ROI 시뮬레이션: 초기 자본 / 월 매출 / BEP 도달 시점

## 3.2 MIRROR — 공실 히트맵 & 디지털 트윈

Mapping Inventory & Real-time Retail Occupancy Replica — "물리 공간을 비추는 디지털 거울"

### 작동 원리

MIRROR는 현실 상권의 모든 건물·층·점포를 일대일 매핑된 3D 디지털 트윈으로 구현한다. 사용자는 웹 브라우저에서 상권을 줌·팬·회전하며 각 건물을 클릭해 (1) 과거 10년 업종 변천사, (2) 현재 공실 여부와 임대 조건, (3) 폐업 사유 AI 요약을 시계열로 본다. "공실 히스토리 단절"을 해결하는 SpaceOS의 핵심 데이터 자산이다.

### 핵심 기술 스택

- Three.js + Mapbox GL JS: 2D 지도 위 3D 건물 모델 렌더링, 사용자 인터랙션 (줌·팬·타임슬라이더)

- CityGML / glTF: 3D 건물 표준 포맷. 고양시 도시계획 LOD2 데이터 + 자체 모델링 보강

- PostgreSQL + PostGIS: 건물 고유 ID 기반 공간 인덱스, 시계열 업종 히스토리 저장

- Redis: 히트맵·타임슬라이더 응답 캐싱 (3초 이내 로딩 목표)

### MIRROR의 출력 (Outputs)

- 고양시 3개 구 전체 공실 히트맵 (행정동 단위 → 건물 단위 드릴다운)

- 개별 건물 3D 모델 + 클릭 시 과거 10년 업종 타임라인

- 폐업 사유 AI 요약 (LLM이 리뷰 + 뉴스 + 인허가 데이터를 종합)

- 임대 매물 정보 (현재 공실, 임대료, 권리금, 층수, 면적)

## 3.3 FIT — 업종 적합도 분석기 (Cost-Benefit Quadrant)

Function-Intent Tenant matcher — "공간 본질과 업종 본질을 매칭한다"

### 작동 원리

FIT는 사용자 질문의 핵심 문제 — "고급화 vs 가성비, 방문형 vs 기능형 — 어떤 업종이 이 공간에 맞는가?" — 를 정량적으로 답한다. 모든 공실 공간을 2개 축으로 분류한다.

축 A — 포지셔닝(Positioning) 축: 고급화(Premium) ↔ 가성비(Value)

축 B — 공간 기능(Function) 축: 방문형(Customer-facing) ↔ 기능형(Function-only, 배달/공장)

### Cost-Benefit Quadrant 4분면

| 사분면 | 특징 | 추천 업종 예시 |
| --- | --- | --- |
| Q1: 방문형 × 고급화 | 체험·브랜드 가치 중심. 임대료 부담↑ but 마진↑. 사진찍기 좋은 공간 선호 | 파인다이닝, 스페셜티 카페, 라이프스타일 편집숍, 와인바, 갤러리 |
| Q2: 방문형 × 가성비 | 회전율 중심. 유동인구 밀도 절대 필수. 객단가↓ 다회 방문↑ | 김밥·분식, 무인 카페, 다이소형 잡화, 노브랜드형 식료품 |
| Q3: 기능형 × 가성비 | 고객이 오지 않는 공간. 임대료가 가장 낮은 지하/2층 이상 활용 | 배달 전용 공유 주방(클라우드 키친), 물류 픽업 거점, 셀프 빨래방 |
| Q4: 기능형 × 고급화 | 소량 고가치 제작·전문 서비스. 예약·인터넷 주문 기반 | 프리미엄 케이크 공방, 가구 공방, 디자인 스튜디오, 사진 스튜디오 |

### FIT 분류 알고리즘

- 입력 피처(공간 측): 층수(1층/지하/2층 이상), 도로 접근성, 가시성 점수, 주차 가능성, 임대료/평당가, 면적

- 입력 피처(상권 측): 평균 객단가, 유동인구 시간대 분포, 거주/유동 비율, 소득 수준, 배달 주문 밀도

- 분류 모델: XGBoost 멀티클래스 + GNN 임베딩 보조 — 4사분면 확률 분포 출력

- Cost-Benefit 산출: 각 사분면별 (예상 월매출 - 임대료 - 운영비) / 초기 투자 = ROI %, BEP 도달 개월 수

### FIT의 출력 (Outputs)

- 공실 1건당 4사분면 적합도 확률 분포 + 추천 사분면 1순위

- 추천 업종 Top-3 + ROI / BEP 시뮬레이션

- "기능형으로 전환 시 임대료 절감 효과" 등 대안 시나리오

# 4. BLOOM — 통합 온·오프라인 마케팅 솔루션

Blended Local Online-Offline Marketing — "상권에 꽃을 피운다"

BLOOM은 PULSE·MIRROR·FIT 분석 결과를 입력받아, 해당 상권에 가장 적합한 마케팅 액션을 자동 설계하는 솔루션이다. 본 프로젝트의 최종 부가가치 레이어이며, B2G(지자체·상권 활성화 단체)와 B2C(자영업자)의 핵심 결제 동인이다.

## 4.1 BLOOM의 두 축

| 축 | 내용 | 대표 산출물 |
| --- | --- | --- |
| ON (온라인) | LLM(Gemini/OpenAI) 기반 SNS 콘텐츠 자동 생성, 키워드 광고 카피, 인스타·메타·네이버 검색광고 자동 입찰 전략, 페르소나별 A/B 카피 | 주차별 콘텐츠 캘린더, 광고 소재 30종, 예상 CPC/CTR |
| OFF (오프라인) | 상권 정체성에 맞는 시즌·테마 행사 기획. 야간 마켓, 골목 페스티벌, 팝업 공방, 지역 작가 콜라보 등. 지자체·상권회 협업 패키지 | 행사 기획안 1식, 부스 배치도, 예산표, 참여 점포 매칭 |

## 4.2 Humanistic Authority 적용

BLOOM이 생성하는 모든 콘텐츠는 다음 3대 지표를 만족해야 게시 가능하다 — 이는 SpaceOS의 차별화 포인트이자 가치(Why)의 직접적 구현이다.

| 지표 | 정의 | 측정 방식 |
| --- | --- | --- |
| Balance (균형) | 특정 자본·프랜차이즈로의 편중 없는 공정한 기회 배분. 신규 진입자·로컬 브랜드 노출 가중치 포함 | Gini 계수 + 노출 점유율 |
| Symbiosis (공생) | 상인·건물주·소비자 간 긍정 상호작용. 재방문율·임대 지속성 증가 측정 | 재방문율 ΔP, NPS |
| Empathy (공감) | AI 생성 콘텐츠가 상권 고유 분위기·역사·문화와 일치하는 정도 | 인간 평가자 5점 척도 + 문화 키워드 매칭률 |

# 5. 고양시 시장 분석 — 3개 구 우선순위

## 5.1 고양시 상권 세분화

| 행정구 | 핵심 상권 | 특징 | 생애주기 | SpaceOS 진입 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일산동구 | 라페스타·웨스턴돔 | 계획형 정형 상권, 공실률 13.6%, 노후화·고임대료 이슈 | 성숙/쇠퇴기 | ★★★ 1순위 — MVP 거점 |
| 일산동구 | 밤리단길·정발산 | 비정형 골목형, SNS 리뷰 밀도 최상, 감성 디지털 트윈 효과↑ | 정체성 특화 | ★★★ 1순위 — MVP 거점 |
| 덕양구 | 삼송·지축·원흥 | GTX-A 호재, 스타필드 주변 신흥 상권, 데이터 선점 가치↑ | 성장기 | ★★ 2순위 — 60일 후 확장 |
| 덕양구 | 화정역·행신 | 베드타운형, 생활 밀착형 업종, 배달 비중↑ | 성숙기 | ★★ 2순위 |
| 일산서구 | 킨텍스·대화·주엽 | 전시·MICE 특수 + 주거 배후. 가로수길 쇠퇴 두드러짐 | 쇠퇴기 | ★ 3순위 — Phase 2 |
| 일산서구 | 일산호수공원 주변 | 가족 단위·관광형. 정체성 특화 + 계절성 | 정체성 특화 | ★ 3순위 |

## 5.2 MVP 1순위 거점 — 라페스타·웨스턴돔 심층 분석

SpaceOS 핵심 가설("Place가 Platform으로 전이된다")의 검증 적격성이 가장 높은 거점. 다음 4가지 조건을 모두 충족한다.

- 공실률 13.6%로 "공실 문제"가 실측 가능한 수준 — MIRROR의 효용을 즉시 증명 가능

- 1990년대 1기 신도시 계획 상권 — 30년 누적 업종 변천사가 풍부, MIRROR 히스토리 깊이 확보

- 네이버지도·인스타 리뷰 밀도 높음 — PULSE 감성분석 학습 데이터 충분

- 고양상권활성화재단·일산동구청 협업 의지 — BLOOM B2G 1차 매출 발생 가능

## 5.3 데이터 가용성 매트릭스 (고양시)

| 데이터 유형 | 확보 난이도 | 확보 방법 (고양시 특화) |
| --- | --- | --- |
| 건축물대장·용도지역 | 낮음 | 국토교통부 공공 API (vworld) — 일 1만 건 무료 |
| 사업자 개·폐업 이력 | 낮음 | 국세청 사업자등록상태 + 행안부 지방행정인허가데이터 (고양시 인허가 데이터) |
| 공실/임대 정보 | 중간 | 네이버부동산·직방 크롤링 + 부동산 상호 협업 |
| SNS/리뷰 (네이버·인스타) | 중간 | 자체 크롤러 (Playwright). 라페스타·밤리단길 우선 |
| 카드 매출 (BC카드 等) | 높음 | 카드사 데이터 구매 또는 KCB·NICE 가공 데이터 (MVP는 추정치) |
| 통신사 유동인구 | 높음 | SKT Geo Vision / KT 빅데이터 (MVP는 행정안전부 인구이동 데이터로 보완) |
| 고양시 지방세·지역화폐 | 중간 | 고양시청 데이터 협력 요청 (페이백 기반 매출 추정 가능) |

# 6. 기술 스택 — 모듈별

## 6.1 모듈별 기술 매핑

| 모듈 | 프론트엔드 | 백엔드/AI | 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| PULSE | React + D3/Plotly 차트, 추천 결과 카드 UI | FastAPI + TensorFlow/PyTorch (LSTM·GNN), KR-FinBert 감성분석 | PostgreSQL Gold 레이어, MLflow 모델 버전 관리 |
| MIRROR | React + Three.js + Mapbox GL JS, 타임슬라이더 | FastAPI 공간 쿼리, glTF 모델 서빙 | PostgreSQL + PostGIS, Redis 캐싱 |
| FIT | React + Recharts 사분면 시각화 | FastAPI + XGBoost + GNN 임베딩 | PostgreSQL Gold, 피처 스토어 (Feast 옵션) |
| BLOOM | React + Quill/TinyMCE 콘텐츠 편집기 | FastAPI + Gemini/OpenAI API, Celery 비동기 | PostgreSQL + Redis |

## 6.2 공통 인프라

- 클라우드: AWS (Seoul 리전) — EC2/EKS, S3, RDS PostgreSQL, ElastiCache Redis, CloudFront

- 컨테이너: Docker + Kubernetes (EKS) — 모듈별 독립 배포

- CI/CD: GitHub Actions + ArgoCD

- 모니터링: Grafana + Prometheus + Sentry (에러), CloudWatch

- MLOps: MLflow (모델 버전), Kubeflow Pipelines (자동 재학습)

- 데이터 워크플로우: Apache Airflow (Phase 1) → Prefect 검토(Phase 2)

## 6.3 3계층 데이터 레이크

| 레이어 | 저장소 | 형식 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bronze | AWS S3 | JSON, XML, CSV, HTML 원본 | 데이터 손실 방지·원본 보존, 재처리용 백업 |
| Silver | AWS S3 (Parquet) / Delta Lake | Apache Parquet | 결측 처리·중복 제거·주소 정규화·시계열 정렬 |
| Gold | PostgreSQL + PostGIS | 관계형 테이블, 공간 인덱스 | AI 학습 피처, 서비스 API 직접 응답, B2B 대시보드 |

# 7. 데이터 요구사항 및 확보 전략

## 7.1 MVP 데이터 시계열 범위

- 과거 5년 기본 (2021~2025) — 코로나19 전후 비교

- 일부 지표는 2019 이전까지 확장 (라페스타 30년 업종 변천사 등)

- 시간 단위: 월별 기본, 시즌 행사 분석 시 주별 보완

- 공간 단위: 100m × 100m 그리드 + 개별 건물 단위

## 7.2 데이터별 확보 전략 및 비용 (60일 MVP)

| 데이터 | 경로 | 연간 비용(추정) | 60일 MVP 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공공 API (건축·인허가) | 오픈 API | 무료~소액 | vworld·data.go.kr·국세청·행안부 통합 수집기 구축 |
| SNS/리뷰 | 자체 크롤링 | 인프라 0.5억(연) | 라페스타·밤리단길·웨스턴돔 3개 거점 전수 조사 (~5만 건) |
| 공실/임대 | 크롤링+협업 | 0.5억(연) | 네이버부동산·직방 크롤링 + 일산 부동산 5곳 협업 |
| 카드 매출 | BC카드·KCB | 1억~1.5억 (3개 상권 5년치) | MVP는 KCB 가공 데이터·고양 지역화폐로 추정치 대체 |
| 통신사 유동인구 | SKT·KT | 0.5억~1억 | SKT Geo Vision 단기 라이선스 또는 공공 빅데이터 플랫폼 무료 활용 |
| 고양시 지역화폐 | B2G 협업 | 협업 시 무료 | 고양시청 데이터 협력 MOU — 페이백 거래액 익명화 데이터 |
| MVP 데이터 총예산 | — | 약 2억~3억 원 | 정부 데이터 바우처(자부담 20%) 활용 시 약 5천만~1억 절감 가능 |

## 7.3 데이터 품질 KPI

- 결측치 비율 < 5%

- 주소 정규화 성공률 > 95% (카카오 로컬 API 사용)

- 시계열 연속성 > 98%

- 파이프라인 가용성 > 99.5% (Grafana 대시보드 + Slack 알림)

# 8. 60일 MVP 개발 로드맵

D-Day = 2026년 6월 1일 가정. 4 페이즈 × 15일 = 60일.

## 8.1 Phase 1: 데이터 확보·정제 (D+0 ~ D+15)

담당: DE (데이터 엔지니어 2인). 산출물: Bronze 적재 + Silver 정제 + 학습용 Gold 1차

| 일정 | 작업 | 담당 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| D+0~3 | 인프라 구축 (AWS, Airflow, S3, RDS) | DE | Terraform 코드, Airflow 첫 DAG |
| D+1~7 | 공공 API 수집기 (건축물대장, 인허가, 사업자등록) | DE | 고양시 건축물 약 12만 건, 사업자 이력 약 8만 건 |
| D+3~10 | SNS/리뷰 크롤러 (라페스타·웨스턴돔·밤리단길) | DE | Playwright 크롤러, 네이버·인스타 리뷰 5만 건 |
| D+5~12 | 공실·임대 크롤러 (네이버부동산·직방) | DE | 상가 매물 약 2,000건 시계열 12개월 |
| D+8~13 | Silver 정제 (주소 정규화, 결측 처리, 시계열 정렬) | DE | Parquet Silver 레이어 |
| D+13~15 | Gold 피처 엔지니어링 v1 | DE+ML | PostgreSQL Gold 학습 데이터셋 |

## 8.2 Phase 2: PULSE·FIT 모델 학습 (D+16 ~ D+30)

담당: ML (머신러닝 엔지니어 1~2인). 산출물: PULSE α + FIT α

| 일정 | 작업 | 담당 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| D+16~20 | LSTM 공실/매출 예측 모델 (라페스타 우선 학습) | ML | 1차 LSTM 모델, MAE 측정 |
| D+18~24 | GNN 업종 추천 모델 (점포·업종 그래프 구축 → 학습) | ML | PyTorch Geometric 모델 |
| D+21~25 | KR-FinBert 감성 분석 파이프라인 | ML | Sentiment Score API |
| D+24~28 | FIT 4사분면 분류기 (XGBoost + GNN 임베딩) | ML | Cost-Benefit Quadrant 모델 |
| D+27~30 | 모델 평가 (MAE/RMSE/F1) + 70% 정확도 달성 검증 | ML | 평가 보고서, MLflow 모델 v1.0 등록 |

## 8.3 Phase 3: MIRROR 디지털 트윈 구현 (D+31 ~ D+45)

담당: UX/FE (3D·프론트엔드 1~2인). 산출물: MIRROR α

| 일정 | 작업 | 담당 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| D+31~35 | 라페스타·웨스턴돔 3D 건물 모델링 (200개 상가) | UX | glTF 모델 200건, LOD2 수준 |
| D+33~38 | Mapbox + Three.js 디지털 트윈 맵 구축 | UX/FE | 인터랙티브 3D 맵 |
| D+37~42 | 타임슬라이더 + 공실 히트맵 오버레이 | FE | 시계열 변화 시각화 |
| D+40~44 | 개별 건물 클릭 시 히스토리 패널 + 폐업 사유 LLM 요약 | FE+ML | 드릴다운 UI |
| D+43~45 | AI 예측 결과(PULSE·FIT) 오버레이 통합 | FE | 통합 디지털 트윈 UI |

## 8.4 Phase 4: 통합·BLOOM α·배포 (D+46 ~ D+60)

담당: 전체 팀. 산출물: SpaceOS MVP 1.0 서비스

| 일정 | 작업 | 담당 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| D+46~50 | 백엔드 API 통합 (FastAPI) + 인증·권한 | DE | OpenAPI 명세, 9개 핵심 엔드포인트 |
| D+48~53 | 프론트엔드 통합 (PULSE·MIRROR·FIT 한 화면) | FE | SpaceOS 통합 웹앱 |
| D+50~55 | BLOOM α — LLM 콘텐츠 자동 생성 (라페스타 야간 행사 1건 자동 기획) | ML+FE | 시범 기획안 1식 |
| D+54~57 | 통합 테스트 + 성능 튜닝 (3초 이내 로딩 KPI) | All | 테스트 보고서 |
| D+57~60 | AWS 배포 + 모니터링 대시보드 + 데모 시나리오 준비 | All | SpaceOS MVP 1.0 라이브 |

## 8.5 60일 MVP 성공 KPI

| 지표 | 목표 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| AI 예측 정확도 (LSTM 공실) | 70% (MAE) | 라페스타 12개월 홀드아웃 평가 |
| GNN 업종 추천 정확도 향상 | +20% (vs 룰) | 전문가 3인 패널 평가 |
| 3D 맵 초기 로딩 | < 3초 | Lighthouse + 실측 |
| API p95 응답 | < 200ms | Grafana 모니터링 |
| B2G 데모 미팅 | 3건 이상 | 고양시청·상권회·소진공 |

# 9. 24개월 확장 로드맵 (Phase 2 ~ Exit)

## 9.1 분기별 마일스톤

| 시점 | Phase | 핵심 활동 | 핵심 산출물 / KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| M0~M2 | Phase 1 (MVP) | 60일 MVP 완료 (라페스타·웨스턴돔·밤리단길) | MVP 라이브, AI 정확도 70% |
| M3~M5 | Phase 2a | 고양시 전역 확장 (덕양·일산서구 추가). FIT v1.1 4사분면 안정화 | 6개 핵심 상권 커버, AI 75% |
| M6~M8 | Phase 2b | 카드사/통신사 정식 데이터 계약. BLOOM β 정식 출시. 고양시청 B2G 계약 1건 | 연 매출 5억 페이스 도달 |
| M9~M11 | Phase 3a | 수도권 확장 (성수·홍대·강남 등 3개 상권). B2B SaaS 구독 모델 정식 오픈 | 구독 기업 5사, AI 80% |
| M12~M14 | Phase 3b | 5대 광역시 진출 (부산·대구·인천·광주·대전 각 핵심 1상권) | 10개 상권, 누적 매출 15억 |
| M15~M17 | Phase 3c | API 마켓플레이스 + 데이터 판매. Kubeflow 자동 재학습 | AI 85%, API 호출 100만/월 |
| M18~M20 | Phase 4a (Pre-Exit) | 전국 단위 DaaS. 프랜차이즈 본사 5사 + 자산운용사 3사 락인 | 연 매출 45억 페이스, BEP 도달 |
| M21~M24 | Phase 4b (Exit) | M&A 협상 (네이버·카카오 1순위, 직방·다방 2순위). 또는 Series B IPO 준비 | Exit 또는 시리즈 B (기업가치 500억+) |

## 9.2 모듈별 성장 곡선

| 모듈 | M0~M2 (MVP) | M6~M8 (Phase 2) | M12~M14 (Phase 3) | M18~M24 (Exit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULSE | 70%, 고양 3개 상권 | 75%, 고양 + 수도권 3 | 85%, 광역 10상권 | 90% 실시간, 전국 |
| MIRROR | 라페스타·웨스턴돔 3D | 고양 6개 상권 3D | 광역 10상권 3D | 전국 50상권+ |
| FIT | 4사분면 α | 4사분면 + 하위 16분면 | AutoML 자동 튜닝 | GenAI 시뮬레이션 통합 |
| BLOOM | 시범 기획 1건 | 정식 B2G 계약 1건 | 5상권 자동 기획 | 전국 행사 캘린더 API |

## 9.3 수익 모델 전환 시점

- M0~M5: 무료 베타 + 정부 R&D/예비창업패키지 (예: 약 1억 자금) — 매출 0원 단계

- M6~M11: B2G 컨설팅(고양시·소진공) + BLOOM 프로젝트 단위 — 연 5억 페이스

- M12~M17: DaaS SaaS 월 500만원~ + 성공보수 1~3% — 연 15억 페이스

- M18~M24: API 데이터 판매 + 프랜차이즈 본사 락인 — 연 45억 페이스, BEP 도달

## 9.4 24개월 핵심 KPI

| 지표 | MVP (M2) | Phase 2 (M8) | Phase 3+ (M24) |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 모델 정확도 | 70% | 75~80% | 85~90% |
| 커버 상권 수 | 3개 | 6~10개 | 50개+ |
| B2B 유료 고객 | 0 | 3사 | 20사+ |
| B2G 계약 | 0 | 1건 (고양시) | 5건+ (지자체) |
| 연 매출 페이스 | 0 | 5억 | 45억+ |
| LTV/CAC | N/A | 15배 | 30배+ |

# 10. 리스크 분석 및 대응 전략

| 리스크 유형 | 구체적 리스크 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | 카드사·통신사 데이터 비용 부담 | MVP는 KCB 가공 데이터·고양 지역화폐로 대체. M6+ 본격 계약 시 정부 데이터 바우처 활용 |
| 데이터 | 크롤링 차단 (네이버·인스타) | 공식 API 우선 + 프록시 로테이션 + Bright Data 등 Third-party 대체 |
| 기술 | AI 정확도 70% 미달 위험 | Transfer Learning(성수동 사전학습→라페스타 파인튜닝), 룰 기반 폴백 병행 |
| 기술 | 3D 트윈 모델링 공수 폭증 | LOD2 표준 데이터(국토부 vworld) 활용 + 외주 모델링 병행 |
| 시장 | 네이버·카카오 직접 진입 | B2B 버티컬(프랜차이즈 본사·자산운용사) 특화 + PPPP 오프라인 실행 영역 선점 |
| 시장 | 경기 침체로 B2B 예산 축소 | "공실 관리 = 자산 가치 방어" 메시지로 가치 제안 전환 |
| 법규 | 개인정보보호 위반 리스크 | 비식별화·K-익명성·GDPR/개인정보보호법 컴플라이언스 외부 감수 |
| 사회 | 젠트리피케이션 가속화 우려 | Humanistic Authority 3대 지표(균형·공생·공감) 적용. 임차인-임대인 상생 패키지 |

# 11. 60일 MVP 팀 구성

| 역할 | 인원 | FTE | 주요 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| DE (데이터 엔지니어) | 2 | 60일 100% | Airflow DAG, 크롤러, Bronze/Silver/Gold 레이어, FastAPI 데이터 API, AWS 인프라 |
| ML (머신러닝) | 1~2 | 60일 100% | LSTM·GNN·XGBoost 모델, KR-FinBert 감성분석, MLflow, FIT 4사분면 분류기 |
| UX/FE | 1~2 | 60일 100% | React, Three.js, Mapbox 3D 트윈, D3·Recharts 시각화, 사용자 인터뷰 |
| PM/전략 | 1 | 60일 50% | 고양시청·상권회 미팅, B2G 영업, KPI 추적, 리스크 관리 |
| LLM/콘텐츠 (Phase 4) | 1 | 15일 50% | BLOOM α — Gemini/OpenAI 프롬프트 설계, Humanistic Authority 점수화 |

# 12. 결론

SpaceOS는 단순한 상권 분석 툴이 아니다. 우리는 모든 창업자의 꿈을 지키고, 모든 고객에게 최고의 경험을 선사한다는 가치(Why)를 데이터·AI·디지털 트윈이라는 기술로 구현한다.

이 가치를 실현하는 도구가 PULSE(상권의 맥박을 읽는다) · MIRROR(공간을 디지털로 비춘다) · FIT(공간과 업종을 매칭한다) · BLOOM(상권에 꽃을 피운다)이다. 4개 모듈은 각각 독립적으로도 가치를 제공하지만, 통합되었을 때 비로소 "물리적 상권의 Platform화"라는 SpaceOS의 최종 목표가 달성된다.

첫 번째 검증 무대는 경기도 고양시다. 60일 안에 라페스타·웨스턴돔·밤리단길 3개 거점을 디지털화하고, 24개월 안에 전국 50개 상권을 플랫폼화하며, M&A Exit으로 SpaceOS의 가치를 검증한다.

"창업자가 자신의 꿈을 위해 한 번 더 도전할 수 있도록, 고객이 자신의 시간을 가장 좋은 곳에서 보낼 수 있도록 — SpaceOS는 모든 상권이 살아 숨쉬는 플랫폼이 되는 그 날까지 데이터로, AI로, 디지털 트윈으로 일한다."

— 끝 —